Утверждаю:

Глава администрации Тенистовского

сельского поселения Бахчисарайского района

Республики Крым

________________________А. А. Устименко

«27» мая  2025г

# ДОКУМЕНТАЦИИ о закупке

# в соответствии с порядком определения единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) по закупке товаров, работ,

# услуг для обеспечения муниципальных нужд администрации тенистовского СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ бахчисарайского района республики крым

# (в соответствии с ч.67 ст 112 44-фз)

на право заключения контракта:

«Капитальный ремонт водоснабжения и канализации на территории общежития расположенного по адресу: Республика Крым, р-н Бахчисарайский, с Тенистое, ул. Ленина,15»

Настоящая документация является неотъемлемой частью извещения

о проведении конкурса по определению победителя, размещенного на официальном сайте

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации

об осуществлении закупок на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг

(далее — официальный сайт)

ИКЗ: 253910400225691040100100040014221243

с.Тенистое

2025г

Извещение о проведении закупки № 1

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ

закупки для определения поставщика в целях осуществления отдельных видов закупки для обеспечения государственных и муниципальных нужд Республики Крым (в соответствии с ч.67 ст. 112 44-ФЗ)

Название закупки: Капитальный ремонт «Капитальный ремонт водоснабжения и канализации на территории общежития расположенного по адресу: Республика Крым, р-н Бахчисарайский, с Тенистое, ул. Ленина,15»

ИКЗ: 253910400225691040100100040014221243

ИНФОРМАЦИЯ О СРОКАХ ПРОВЕДЕНИЯ

| № |  |  |
| --- | --- | --- |
| пун | Наименование | Информация |
| кта |  |  |
| 1. | Дата размещения | «28» мая 2025 года |
|  | извещения |  |
| 2. | Дата и время | Участник закупки, вправе подать заявку на участие в любое время с |
|  | окончания срока | момента размещения извещения о его проведении до 10 часов 00 |
|  | подачи заявок на | минут «30» мая 2025 года по московскому времени. |
|  | участие в закупке |  |
| 3. | Дата окончания | «30» мая 2025 года |
|  | срока |  |
|  | рассмотрения |  |
|  | заявок на участие |  |
| 4. | Дата размещения | «30» мая 2025 года |
|  | итогового |  |
|  | протокола |  |

- ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАКУПКИ

II.I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

| № |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пун | Наименование | Информация |  |  |  |  |
| кта |  |  |  |  |  |  |
| Закупку проводит |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Заказчик | Наименование заказчика, контактная информация |  |  |  |  |
|  | (контактная | Заказчик: | Администрация | Тенистовского |  | сельского |
|  | информация) | поселения Бахчисарайского района Республики Крым |  |  |  |  |
|  |  | Адрес заказчика: ул. Заречная, д.15, с. Тенистое, Бахчисарайский |  |  |  |  |
|  |  | район, Республика Крым, 298452 |  |  |  |  |
|  |  | Контактное лицо: Председатель Тенистовского сельского |  |  |  |  |
|  |  | совета - Глава администрации Тенистовского сельского |  |  |  |  |
|  |  | поселения Устименко Александр Анатольевич |  |  |  |  |
|  |  | Адрес электронной почты: tenistoe-sovet@bahch.rk.gov.ru |  |  |  |  |
| 2. | Наименование | «Капитальный ремонт водоснабжения и канализации на территории общежития расположенного по адресу: Республика Крым, р-н Бахчисарайский, с Тенистое, ул. Ленина,15» |  |  |  |  |
|  | объекта закупки |  |  |  |  |  |
|  | (предмет контракта) |  |  |  |  |  |
| 3. | Описание объекта | в соответствии с приложением №2 контракта |  |  |  |  |
|  | закупки |  |  |  |  |  |
| 4. | Место доставки | В соответствии с условиями контракта |  |  |  |  |
|  | товара, выполнения |  |  |  |  |  |
|  | работ, оказания |  |  |  |  |  |
|  | услуг |  |  |  |  |  |
| 5. | Сроки поставки | В соответствии с условиями контракта |  |  |  |  |
|  | товара или |  |  |  |  |  |
|  | завершения работы |  |  |  |  |  |
|  | либо график |  |  |  |  |  |
|  | оказания услуг |  |  |  |  |  |
| 6. | Начальная | 7 768 661,79 (Семь миллионов семьсот шестьдесят восемь тысяч шестьсот шестьдесят один) рубль 79 копеек. Цена контракта включает в себя: |  |  |  |  |
|  | цена контракта | все затраты, накладные расходы, налоги, пошлины, таможенные платежи, страхование и прочие сборы, которые поставщик (исполнитель) контракта должен оплачивать в соответствии с условиями контракта или на иных основаниях. Все расходы должны быть включены в расценки и общую цену заявки, представленной участником закупки. |  |  |  |  |
|  | (далее – НМЦК) |  |  |  |  |  |
| 7. | Обоснование | Метод расчета НМЦК проектно-сметный. Приоритетным является |  |  |  |  |
|  | начальной | проектно-сметный в соответствии с Методическими рекомендациями |  |  |  |  |
|  | (максимальной) | по применению методов определения начальной (максимальной) цены |  |  |  |  |
|  | цены контракта | контракта, цены контракта, заключаемого с единственным |  |  |  |  |
|  |  | поставщиком (подрядчиком. исполнителем). утвержденным приказом |  |  |  |  |
|  |  | Министерства экономического развития Российской Федерации от 02 |  |  |  |  |
|  |  | октября 2013 года №567 |  |  |  |  |
| 8. | Начальная | Не применяется |  |  |  |  |
|  | (максимальная) |  |  |  |  |  |
|  | цена контракта за |  |  |  |  |  |
|  | единицу товара, |  |  |  |  |  |
|  | работы или услуги |  |  |  |  |  |
| 9. | Количество |  |  |  |  |  |
|  | поставляемого |  |  |  |  |  |

| № |  |  |
| --- | --- | --- |
| пун | Наименование | Информация |
| кта |  |  |
|  | товара |  |
| 10. | Форма, сроки и |  |
|  | порядок оплаты | Оплата производится за фактически выполненные работы, в безналичном порядке путём перечисления Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте расчётный счёт Подрядчика не более чем в течение 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приёмке |
|  | товара, работ, услуг |  |
| 11. | Размер аванса и | Не предусмотрено |
|  | порядок его |  |
|  | предоставления |  |
| 12. | Источник | Бюджет Республики Крым |
|  | финансирования |  |
| 13. | Сведения о валюте, | Российский рубль |
|  | используемой для |  |
|  | формирования |  |
|  | цены контракта и |  |
|  | расчетов с |  |
|  | поставщиками |  |
|  | (исполнителями, |  |
|  | подрядчиками) |  |
| 14. | Место и порядок | Заявки направляются в запечатанном конверте на адрес заказчика |
|  | подачи заявок | ул. Заречная, д.15, с. Тенистое, Бахчисарайский район, Республика |
|  | участников закупки | Крым, 298452, в сроки, указанные в ч I «ИНФОРМАЦИЯ О СРОКАХ |
|  |  | ПРОВЕДЕНИЯ» и в соответствии с приложением “ТРЕБОВАНИЯ К |
|  |  | УЧАСТНИКАМ» |
|  |  | . |
| 15. | Критерии оценки | Победителем признается участник, предложивший самую низкую цену |
|  | заявок на участие в | контракта |
|  | электронном |  |
|  | аукционе |  |

II.II. ЕДИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ

| № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пун |  | Наименование |  |  |  | Информация |  |  |  |
| кта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Единые требования | к |  | Участник | закупки должен | соответствовать требованиям, |  |  |
|  |  | участникам закупки |  |  | установленным статьёй 31 Федерального закона. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Требования к участникам закупки: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1) непроведение ликвидации участника закупки - юридического |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | участника закупки - юридического лица или индивидуального |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | конкурсного производства; |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | установленном | Кодексом | Российской | Федерации | об |
|  |  |  |  |  | административных правонарушениях, на дату подачи заявки на |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | участие в закупке; |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджетной системы Российской Федерации (за исключением |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | инвестиционныйналоговыйкредитвсоответствиис |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | которые реструктурированы в соответствии с законодательством |  |  |  |  |

Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

  - отсутствие у участника закупки - физического лица либо

- руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц,

- которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги,

являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

5) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

- отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и

другими),	членами	коллегиального	исполнительного органа

хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц

|  |  |  |  | - участников закупки, с физическими лицами, в том числе |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | зарегистрированными |  | в | качестве | индивидуального |  |
|  |  |  |  | предпринимателя, - участниками закупки либо являются |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | близкимиродственниками(родственникамипопрямой |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | дедушкой,бабушкойивнуками),полнороднымии |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | сестрами), усыновителями или усыновленными указанных |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | несколько юридических лиц) более чем десятью процентами |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | голосующих акций хозяйственного общества либо долей, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | превышающей десять процентов в уставном капитале |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | хозяйственного общества; |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7) участник закупки не является офшорной компанией; |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 8) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | закупках, | установленных |  | законодательством |  | Российской |
|  |  |  |  | Федерации.. |  |  |  |  |  |
| 2. | Требование об отсутствии |  |  | Установлено. |  |  |  |  |  |
|  | сведений | об | участнике | Информация об участнике закупки, в том числе информации об |  |  |  |  |  |
|  | закупки | в | реестре | учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, |  |  |  |  |  |
|  | недобросовестных |  |  | лице, исполняющем функции единоличного исполнительного |  |  |  |  |  |
|  | поставщиков |  |  | органа участника закупки - юридического лица должна |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | отсутствовать в реестре |  |  | недобросовестных |  | поставщиков |
|  |  |  |  | (подрядчиков, исполнителей |  |  |  |  |  |
| 3. | Дополнительные требования к участникам закупки |  |  | Наличие опыта выполнения работ, аналогичных предмету |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | закупки, на территории Республики Крым ‒ наличие у участника закупки одного из следующих видов опыта выполнения работ: а) опыт исполнения договора, предусматривающего выполнение работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства (за исключением линейного объекта). Договором считается контракт, заключённый и исполненный в соответствии с Законом № 44-ФЗ, либо договор, заключённый и исполненный в соответствии с Федеральным законом "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"; б) опыт исполнения договора строительного подряда , предусматривающего выполнение работ по строительству, реконструкции объекта капитального строительства (за исключением линейного объекта). Договором (если направляемый договор предусматривает выполнение работ, не требующих в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности выдачи разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию) считается контракт, заключённый и исполненный в соответствии с Законом № 44-ФЗ, либо договор, заключённый и исполненный в соответствии с Федеральным законом "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"; в) опыт выполнения участником закупки, являющимся застройщиком, работ по строительству, реконструкции объекта капитального строительства (за исключением линейного объекта). Цена выполненных работ по договору, предусмотренному подпунктом "а" или "б" настоящего пункта, цена выполненных работ, предусмотренных подпунктом "в" настоящего пункта, должна составлять не менее 20 процентов начальной (максимальной) цены контракта, заключаемого по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя); Информация и документы, подтверждающие соответствие участников закупки дополнительному требованию: в случае наличия опыта, предусмотренного подпунктом "а" настоящего пункта: 1а) исполненный договор; 2а) акт выполненных работ, подтверждающий цену выполненных работ; в случае наличия опыта, предусмотренного подпунктом "б" настоящего пункта: 1б) исполненный договор; 2б) акт приёмки объекта капитального строительства, а также акт выполненных работ, подтверждающий цену выполненных работ, если акт приёмки объекта капитального строительства не содержит цену выполненных работ; 3б) разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию (за исключением случая, если работы, являющиеся объектом закупки, не требуют в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности выдачи разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию и при этом договор, предусмотренный подпунктом 1б настоящего пункта, предусматривает выполнение работ, не требующих в соответствии с указанным законодательством выдачи такого разрешения); в случае наличия опыта, предусмотренного подпунктом "в" настоящего пункта: 1в) раздел "Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства" проектной документации; 2в) разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию |  |  |  |  |  |

II.III. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И СОСТАВУ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ

В соответствии с приложением «Требования к участникам»

II.IV. СВЕДЕНИЯ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ И ЗАПРЕТЕ УЧАСТИЯ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ

|  | № |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | пун | Наименование |  | Информация |  |
|  | кта |  |  |  |  |
|  | 1. | Условия, запреты и ограничения допуска |  | соответствие ст. 14 Закона 44-ФЗ, если |  |
|  |  | товаров, происходящих из иностранного |  | правительством РФ установлены ограничения к |  |
|  |  | государства или группы иностранных |  | предмету закупки. |  |
|  |  | государств, работ, услуг, соответственно |  |  |  |
|  |  | выполняемых, оказываемых иностранными |  |  |  |
|  |  | лицами |  |  |  |
|  | II.V. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПРЕИМУЩЕСТВ И ПРЕФЕРЕНЦИЙ УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ |  |  |  |  |
|  | № |  |  |  |  |
|  | пун | Наименование | Информация |  |  |
|  | кта |  |  |  |  |
|  | 1. | Преимущества, предоставляемые | Не установлено |  |  |
|  |  | учреждениям и предприятиям |  |  |  |
|  |  | уголовно исполнительной системы |  |  |  |
|  |  | *в соответствии со ст. 28 |  |  |  |
|  |  | Федерального закона: |  |  |  |
|  | 2. | Преимущества, предоставляемые | Не установлено |  |  |
|  |  | организациям инвалидов. |  |  |  |
|  |  | *в соответствии со ст. 29 |  |  |  |
|  |  | Федерального закона: |  |  |  |
|  | 3. | Преференции участникам, по | Не установлено |  |  |
|  |  | отношению к которым |  |  |  |
|  |  | применяется национальный режим |  |  |  |
|  |  | *в соответствии с ч.1 ст.14 |  |  |  |
|  |  | Федерального закона |  |  |  |

|  |  | II.VI. УСЛОВИЯ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ |
| --- | --- | --- |
| № |  |  |
| пун | Наименование | Информация |
| кта |  |  |
| 1. | Размер | Не требуется |
|  | обеспечения |  |
|  | заявок |  |
| 2. | Размер и способ | Размер обеспечения исполнения контракта составляет 0,5% от цены, по которой заключается настоящий Контракт, что составляет 38843 рублей 31 копеек. |
|  | контракта | Контракт заключается после предоставления участником закупки, с |
|  |  | которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в |
|  |  | соответствии с Федеральным законом. |
|  |  | Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением |
|  |  | банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям |
|  |  | ст. 45 Федерального закона, или внесением денежных средств на |
|  |  | указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с |
|  |  | законодательством Российской Федерации учитываются операции со |
|  |  | средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения |
|  |  | контракта, срок действия банковской гарантии определяются в |
|  |  | соответствии с требованиями Федерального закона участником закупки, с |
|  |  | которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия |
|  |  | банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом |
|  |  | срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой |
|  |  | банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае |
|  |  | его изменения в соответствии со ст. 95 Федерального закона. |
| 3. | Срок и порядок |  |
|  | предоставления обеспечения исполнения контракта |  |
|  |  | Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона №44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счёт, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона №44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьёй 95 Федерального закона №44-ФЗ. |
| 4. | Антидемпинговые | Если при проведении конкурса или аукциона начальная (максимальная) |
|  | меры | цена контракта составляет пятнадцать миллионов рублей и менее и |
|  | в соответствии | участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена |
|  | со статьей 37 | контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной |
|  | Федерального | (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после |
|  | закона | предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в |
|  |  | размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения |
|  |  | контракта, указанный в документации о проведении конкурса или |
|  |  | аукциона, но не менее чем в размере аванса (если контрактом |
|  |  | предусмотрена выплата аванса), или информации, подтверждающей |
|  |  | добросовестность такого участника, с одновременным предоставлением |
|  |  | таким участником обеспечения исполнения контракта в размере |
|  |  | обеспечения исполнения контракта, указанном в документации о закупке. |
|  |  | К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, |
|  |  | относится информация, содержащаяся в реестре контрактов, |
|  |  | заключенных заказчиками, и подтверждающая исполнение таким |
|  |  | участником в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в |
|  |  | закупке трех контрактов (с учетом правопреемства), исполненных без |
|  |  | применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). При этом |
|  |  | цена одного из таких контрактов должна составлять не менее чем |
|  |  | двадцать процентов начальной (максимальной) цены контракта, |
|  |  | указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о |

закупке.

Информация, подтверждающая добросовестность участника закупки, предоставляется участником закупки при направлении заказчику подписанного проекта контракта. При невыполнении таким участником, признанным победителем конкурса или аукциона, данного требования или признании комиссией по осуществлению закупок информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, недостоверной контракт с таким участником не заключается, и он признается уклонившимся от заключения контракта.

Выплата аванса при исполнении контракта, заключенного с участником закупки, предложившим цену контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, не допускается

.

- Реквизиты счета        Обеспечение в виде залога денежных средств вносится по следующим

| для внесения | реквизитам: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| обеспечения | Получатель платежа: |  |  |  |  |  |
| исполнения |  |  |  |  |  |  |
|  | УФК по Республике Крым (Администрация Тенистовского |  |  |  |  |  |
| контракта (в |  |  |  |  |  |  |
|  | сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым, |  |  |  |  |  |
| случае, если |  |  |  |  |  |  |
|  | л/с 04753252910 |  |  |  |  |  |
| участник закупки |  |  |  |  |  |  |
|  | ИНН/КПП 9104002256 / КПП 910401001 ЕКС 40102810645370000035 |  |  |  |  |  |
| выбрал обеспечение исполнения контракта в виде перечисления денежных средств) |  |  |  |  |  |  |
|  | Номер казн.сч: 03100643000000017500 |  |  |  |  |  |
|  | БИК 013510002 |  |  |  |  |  |
|  | Банк - Отделение Республики Крым Банка России, г.Симферополь |  |  |  |  |  |
|  | Назначение платежа: «Капитальный ремонт (Капитальный ремонт водоснабжения и канализации на территории общежития расположенного по адресу: Республика Крым, р-н Бахчисарайский, с Тенистое, ул. Ленина,15)» |  |  |  |  |  |
|  | _______________________________________________ |  |  |  |  |  |
|  | (номер извещения об осуществлении закупки) |  |  |  |  |  |
|  | ______________________________________________________________ |  |  |  |  |  |
|  | (указать наименование участника закупки) |  |  |  |  |  |

Информация о                  Банковское сопровождение не предусмотрено

- банковском сопровождении контракта (в случаях, предусмотренных статьей 35 Федерального

закона)

Информация о      В соответствии с п. 4 Приложения 1  Распоряжения Главы Республики

заключении          Крым  от  01.06.2020  №  214-рг  «О  некоторых  вопросах  по  реализации

контракта            постановления Совета министров Республики Крым от 19.05.2020 № 274»

7.                                        Заказчик  подписывает  контракт  в  течение  трех  рабочих  дней  с  даты

издания  соответствующего  распоряжения  Главы  Республики  Крым  об

определении единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)

II.VII. УСЛОВИЯ КОНТРАКТА

В соответствии с приложением «Проект контракта»

ПРОЕКТ КОНТРАКТА

Выполнение работ по капитальному ремонту водоснабжения и канализации на территории общежития расположенного по адресу: Республика Крым, р-н Бахчисарайский,

с Тенистое, ул. Ленина, 15

с. Тенистое                                                                                                                                        «___»_____________20___ г

Идентификационный код закупки: 253910400225691040100100040014221243

Администрация Тенистовского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым, далее именуемое «Заказчик»,  в лице главы Устименко Александра Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и «________________________________________________________», именуемое (ая) в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________________________________________, действующего на основании ______________а, с другой стороны, при совместном упоминании – Стороны, и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения  государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе), в соответствии с Постановлением Совета министров Республики Крым от 19.05.2020 № 274 «Об утверждении Порядка осуществления выбора способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в целях осуществления отдельных видов закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд Республики Крым», на основании протокола № ______ от «____» _____ 2023г.,  Распоряжения Главы Республики Крым от «___» _______2025 г. № ______ , заключили настоящий муниципальный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

- Предмет Контракта

  - Подрядчик обязуется собственными силами, своевременно на условиях настоящего Контракта выполнить работы по капитальному ремонту водоснабжения и канализации на территории общежития расположенного по адресу: Республика Крым, р-н Бахчисарайский, с Тенистое, ул. Ленина, 15 (далее – работы) и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в соответствии с условиями настоящего Контракта.

  - Состав и объем работ определяется Приложением № 1 (Сметная документация) и Приложением № 2 (Описание объекта закупки) к настоящему Контракту.

Место выполнения работ: Российская Федерация, Республика Крым, р-н Бахчисарайский, с. п. Тенистовское, с Тенистое, ул. Ленина, д. 15 (далее – «место выполнения работ»).

  - ТИПОВЫЕ УСЛОВИЯ (во исполнение ПП РФ от 29.06.2023 N 1066 «О типовых условиях контрактов на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства»)

    - Условия об обязанностях Подрядчика:

1.4.1.1. Принять на себя обязательства выполнить предусмотренные контрактом работы по капитальному ремонту объекта капитального строительства.

1.4.1.2. Выполнить работы, указанные 1.4.1.1.  настоящего Контракта (далее - работы), в соответствии со следующей документацией, определяющей объем, содержание работ и другие предъявляемые к работам требования, которая является неотъемлемой частью контракта:

- акт, утверждённый застройщиком или техническим Заказчиком и содержащий перечень дефектов оснований, строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения с указанием качественных и количественных характеристик таких дефектов (Приложение №1.1 к Контракту);

- иные документы, являющиеся неотъемлемой частью контракта.

1.4.1.3. В течение 1 дня со дня, следующего за днём получения от Заказчика проекта акта приема-передачи строительной площадки, а также документов, которые определены приложением к контракту, являющимся его неотъемлемой частью, подписать указанный проект акта приема-передачи либо направить мотивированный отказ от его подписания с указанием причин такого отказа.

1.4.1.4. Выполнить работы в сроки, установленные контрактом.

1.4.1.5. Обеспечить безопасность работ для третьих лиц и окружающей среды, выполнение требований безопасности труда, сохранности объектов культурного наследия.

1.4.1.6. Обеспечить представителям Заказчика возможность осуществлять контроль за исполнением Подрядчиком условий контракта.

1.4.1.7. Информировать Заказчика обо всех происшествиях на объекте капитального строительства, в том числе об авариях или о возникновении угрозы аварии на объекте капитального строительства, о несчастных случаях на объекте капитального строительства, повлёкших причинение вреда жизни и (или) здоровью работников Подрядчика и иных лиц, в течение 24 часов с момента, когда возникновение аварии или несчастного случая либо угроза аварии или несчастного случая стали известны или должны были быть известны Подрядчику.

1.4.1.8. Устранять за свой счёт выявленные в ходе приёмки выполненных работ и (или) обнаруженные в пределах предусмотренных контрактом гарантийных сроков на результат работ недостатки (дефекты) работ, возникшие вследствие невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения работ Подрядчиком и (или) третьими лицами, привлечёнными им для выполнения работ, а в случае, если указанные недостатки (дефекты) причинили убытки Заказчику и (или) третьим лицам, возместить убытки в полном объёме в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

1.4.1.9. Не позднее 10-го рабочего дня со дня завершения работ освободить строительную площадку от временных строений и сооружений, строительной техники, а также в соответствии с законодательством Российской Федерации в области обращения с отходами производства и потребления - от строительного мусора и иных отходов.

1.4.1.10. Обеспечить устранение выявленных недостатков и не приступать к продолжению работ до составления актов об устранении выявленных недостатков.

    - Условия о правах Подрядчика:

      - Обращаться к Заказчику в порядке, предусмотренном контрактом для направления уведомлений, с уведомлениями, обращениями, требованиями, предложениями и иными сообщениями, связанными с исполнением обязательств сторон по контракту.

      - Требовать от Заказчика надлежащего и своевременного выполнения обязательств, предусмотренных контрактом.

      - В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

    - Условия об обязанностях Заказчика

1.4.3.1. Со дня заключения контракта осуществлять содействие Подрядчику в исполнении им своих обязательств по контракту, а также осуществлять действия, позволяющие Подрядчику приступить к выполнению работ и своевременно выполнить работы, если в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществление таких действий возложено на Заказчика.

1.4.3.2. В течение 1 дня со дня, следующего за днём заключения контракта, передать   Подрядчику по акту приёма-передачи строительную площадку, а также документы, которые определены приложением к контракту, являющимся его неотъемлемой частью, а в случае получения мотивированного отказа Подрядчика от подписания проекта акта приёма-передачи осуществить одно из следующих действий:

- в течение 1 дня со дня, следующего за днём получения мотивированного отказа Подрядчика от подписания проекта акта приёма-передачи, устранить замечания, указанные в таком мотивированном отказе, и повторно передать Подрядчику по акту приёма-передачи строительную площадку, а также документы, которые определены приложением к контракту, являющимся его неотъемлемой частью;

- согласовать с Подрядчиком новый срок передачи таких строительной площадки и документов (в случае, если в установленный контрактом срок невозможно устранить замечания, указанные в мотивированном отказе Подрядчика от подписания проекта акта приёма-передачи);

- направить Подрядчику требование о приёмке по акту приёма-передачи строительной площадки, а также документов, которые определены приложением к контракту, являющимся его неотъемлемой частью, с указанием причин отказа Заказчика от устранения замечаний, указанных в мотивированном отказе Подрядчика от подписания проекта акта приёма-передачи.

1.4.3.3. Обеспечить доступ персонала Подрядчика на строительную площадку.

1.4.3.4. Отправлять Подрядчику в сроки и порядке, которые определены контрактом, ответы на уведомления, обращения, требования, предложения и иные сообщения, связанные с исполнением обязательств сторон по контракту. Уведомления, обращения, требования, предложения и иные сообщения Подрядчика с описанием возникшей при исполнении контракта проблемы и (или) предложением по её решению, но не связанные с изменением существенных условий контракта либо урегулированием споров, рассматриваются Заказчиком в течение 10 рабочих дней со дня их поступления, если иной срок не установлен контрактом.

1.4.3.5. В сроки и порядке, которые предусмотрены контрактом, с участием Подрядчика осмотреть и принять выполненные работы (их результат), а при обнаружении отступлений от контракта, в том числе ухудшающих результат работ, или иных недостатков в работах немедленно заявить об этом Подрядчику.

1.4.3.6. Проводить самостоятельно или с привлечением экспертов, экспертных организаций экспертизу представленного Подрядчиком результата выполненных работ в части его соответствия условиям контракта.

1.4.3.7. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом (в том числе гарантийного обязательства), а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, направлять Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

1.4.3.8. В случаях и порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, списывать суммы неустоек (штрафов, пеней), начисленных Подрядчику, но не списанных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом.

    - Условия о правах Заказчика.

      - Требовать от Подрядчика надлежащего и своевременного выполнения обязательств, предусмотренных контрактом.

    - Условия о гарантии качества

1.4.5.1. Гарантия качества результата работ, предусмотренного контрактом, распространяется на все, составляющее результат работ.

1.4.5.2. Гарантийный срок на результат работ устанавливается со дня приёмки Заказчиком результата работ, а в случае досрочного расторжения контракта - со дня, с которого контракт в соответствии с законодательством Российской Федерации считается расторгнутым.

1.4.5.3. В случае если производителями или поставщиками материалов, конструкций, изделий или оборудования, подлежащих передаче Заказчику после завершения работ, установлены гарантийные сроки на такие материалы, конструкции, изделия или оборудование, большие по сравнению с гарантийным сроком, установленным контрактом, к соответствующим материалам, конструкциям, изделиям и оборудованию применяются гарантийные сроки, предусмотренные производителями или поставщиками. Подрядчик обязуется передать Заказчику все документы, подтверждающие гарантии качества и гарантийные сроки, предусмотренные указанными поставщиками или производителями.

1.4.5.4. Устранение недостатков (дефектов) результата работ, выявленных в течение гарантийного срока, осуществляется силами Подрядчика и за его счёт.

1.4.5.5. Если в течение гарантийного срока, установленного контрактом, будут обнаружены недостатки (дефекты) результата работ, Заказчик уведомляет об этом Подрядчика в порядке, предусмотренном контрактом для направления уведомлений.

1.4.5.6. Не позднее 10-го дня со дня получения Подрядчиком уведомления о выявленных недостатках (дефектах) результата работ стороны составляют акт о выявленных недостатках (дефектах) результата работ с указанием таких недостатков (дефектов), причин их возникновения, порядка и сроков их устранения и подписывают указанный акт в порядке, установленном контрактом.

1.4.5.7. В случае уклонения Подрядчика от составления и (или) подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ Заказчик вправе в срок, установленный контрактом для составления такого акта, составить его без участия Подрядчика, подписать со своей стороны и направить указанный акт Подрядчику в порядке, установленном контрактом для направления уведомлений. В указанном случае акт о выявленных недостатках (дефектах) результата работ считается составленным и подписанным сторонами контракта надлежащим образом.

1.4.5.8. Если иной срок не будет согласован сторонами контракта дополнительно, Подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) результата работ в течение 30 дней со дня подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ или получения Подрядчиком акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ, составленного без участия Подрядчика и подписанного со стороны Заказчика (в случае уклонения Подрядчика от составления и (или) подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ).

1.4.5.9. В случае отказа Подрядчика от устранения выявленных недостатков (дефектов) результата работ или в случае неустранения недостатков (дефектов) результата работ в установленный контрактом или иной согласованный сторонами контракта срок Заказчик вправе привлечь третьих лиц для устранения таких недостатков (дефектов) результата работ и потребовать от Подрядчика возмещения расходов на устранение недостатков (дефектов) результата работ.

1.4.5.10. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого результат работ не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов) результата работ, допущенных Подрядчиком.

    - Условия о цене контракта

1.4.6.1. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Подрядчику, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

    - Условия об изменении, расторжении контракта

      - Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.

      - Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если в контракте было предусмотрено право Заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.

      - Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, - обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.

      - В случае принятия одной из сторон контракта решения об одностороннем отказе от исполнения контракта расторжение контракта после принятия такого решения осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.

      - Если одной из сторон контракта по основаниям, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, предлагается изменить существенные условия контракта, такая сторона контракта вправе направить в письменной форме другой стороне контракта предложение об изменении существенных условий контракта с приложением информации и документов, обосновывающих такое предложение, а также проект соглашения об изменении условий контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени стороны контракта.

      - Сторона контракта, получившая предложение об изменении существенных условий контракта, в течение 10 рабочих дней со дня, следующего за днём получения предложения об изменении существенных условий контракта, по результатам рассмотрения такого предложения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, контрактом, направляет другой стороне контракта подписанное соглашение об изменении условий контракта либо в письменной форме отказ об изменении существенных условий контракта с обоснованием такого отказа.

    - Условия о приёмке и оплате выполненных работ

1.4.8.1. Приёмка выполненных работ, осуществляется на основании документов о приёмке работ, подтверждающих их выполнение в соответствии с условиями контракта.

1.4.8.2. При наличии необходимых средств в связи с перераспределением объёмов финансирования с последующих периодов на более ранние периоды Заказчик по согласованию с Подрядчиком в соответствии с дополнительным соглашением о перераспределении объёмов финансирования к контракту принимает досрочно выполненные Подрядчиком работы и оплачивает их в соответствии с условиями контракта и графиком оплаты выполненных по контракту работ (при наличии такого графика).

    - Условия о сроке выполненных работ

      - Работы по контракту выполняются непрерывно. Заказчик и подрядчик, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации, контрактом, не вправе приостанавливать выполнение работ.

    - Условия об ответственности сторон

      - Заказчик и подрядчик несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом.

      - В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

      - В случае просрочки исполнения подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

      - Требования сторон об уплате неустоек (штрафов, пеней) направляются в порядке, который предусмотрен контрактом для направления уведомлений.

      - Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

    - Порядок урегулирования разногласий

1.4.11.1. При исполнении своих обязательств по контракту стороны должны действовать добросовестно и разумно. При исполнении контракта ни одна из сторон не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения.

11.4.11.2. При возникновении любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением контракта (далее - разногласия), стороны предпринимают усилия для урегулирования разногласий путём переговоров и оформляют результаты таких переговоров с учётом положений контракта.

11.4.11.3. Все неурегулированные разногласия разрешаются сторонами в судебном порядке.

    - Условия о порядке направления уведомлений

      - Уведомления (в том числе обращения, сообщения, предложения, требования) сторон, связанные с исполнением, изменением, расторжением контракта, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, контрактом, передаются лицу, имеющему право действовать от имени стороны контракта, лично под расписку или направляются стороне контракта по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу стороны контракта, указанному в контракте.

Датой получения уведомления, указанного в абзаце первом настоящего пункта, считается:

- дата, указанная лицом, имеющим право действовать от имени стороны контракта, в расписке о получении уведомления (в случае передачи такого уведомления лицу, имеющему право действовать от имени стороны контракта, лично под расписку);

- дата получения стороной контракта, направившей уведомление, подтверждения о вручении стороне контракта, в адрес которой направлено уведомление, заказного письма либо дата получения стороной контракта, направившей уведомление, информации об отсутствии стороны контракта, в адрес которой направлено уведомление, по адресу, указанному в контракте, информации о возврате такого письма по истечении срока хранения (в случае направления уведомления заказным письмом).

1.4.12.2. Обмен документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением подрядчиком или заказчиком условий контракта осуществляется в порядке, который предусмотрен контрактом, за исключением случаев, при которых законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок установлен иной порядок обмена такими документами.

- Цена Контракта и порядок расчётов

  - Цена Контракта является твёрдой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных Контрактом и (или) предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Цена контракта составляет _________ рублей __ копеек с учётом налога на добавленную стоимость по налоговой ставке     процентов, а в случае если контракт заключается с   лицами, не являющимися в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах плательщиками налога на добавленную стоимость, цена контракта налогом на добавленную стоимость не облагается (Подрядчик освобождается от уплаты НДС).

Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

  - В цену Контракта включены все расходы Подрядчика, необходимые для осуществления им своих обязательств по Контракту в полном объёме и надлежащего качества, в том числе все подлежащие к уплате налоги в том числе НДС (в случае если Подрядчик является плательщиком НДС), сборы и другие обязательные платежи и иные расходы, связанные с выполнением работ.

  - При заключении и исполнении контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Контрактом и Федеральным законом №44-ФЗ.

  - Оплата производится за фактически выполненные работы, в безналичном порядке путём перечисления Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте расчётный счёт Подрядчика не более чем в течение 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приёмке.

Оплата осуществляется в рублях Российской Федерации.

    - Источник финансирования: Бюджет Тенистовского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым, Бюджет Республики Крым (КБК 814050109202700  на 2025 год).

2.5.2. Авансовые платежи по Контракту не предусмотрены.

2.5.3.Оплата выполненных по контракту работы производится на основании сметы контракта (Приложение № 3 к Контракту) (Смета контракта является основанием для формирования первичных учётных документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации о бухгалтерском и налоговом учёте, в том числе используемых для расчётов между заказчиком и подрядчиком за выполненные работы, а также при проверке выполненных работ контролирующими органами).

  - В случае начисления Заказчиком Подрядчику неустойки (штрафа, пени) и (или) предъявления требования о возмещении убытков, Стороны подписывают акт взаимосверки обязательств по Контракту, в котором, помимо прочего, указываются: сведения о фактически исполненных обязательствах по Контракту, сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями Контракта, размер неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, подлежащей взысканию, основания применения и порядок расчёта неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, итоговая сумма, подлежащая оплате Подрядчику по Контракту.

В случае подписания Сторонами акта взаимосверки обязательств по Контракту оплата выполненных работ осуществляется Подрядчику за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков согласно указанного акта и на основании представленных Подрядчиком счета и счета-фактуры (при наличии).

  - В случае если при начислении Заказчиком Подрядчику неустойки (штрафа, пени) и (или) предъявления требования о возмещении убытков, Стороны не подписали акт взаимосверки обязательств по Контракту, Заказчик вправе не производить оплату по Контракту до уплаты Подрядчиком начисленной и выставленной Заказчиком неустойки (штрафа, пени) и (или) до возмещения Подрядчиком убытков, согласно предъявленным Заказчиком требованиям.

  - Допускается удержание суммы неисполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ, из суммы, подлежащей оплате поставщику (подрядчику, исполнителю).

- Права и обязанности Сторон

  - Заказчик имеет право:

    - Требовать возмещения неустойки и (или) убытков, причинённых по вине Подрядчика;

    - Проверять в любое время ход и качество выполняемой Подрядчиком и его субподрядчиками работы по Контракту, оказывать консультативную и иную помощь Подрядчику без вмешательства в его оперативно-хозяйственную деятельность;

    - Отказаться от оплаты работ, в случае несоответствия результатов выполненной работы требованиям, установленным Контрактом;

    - Досрочно принять и оплатить работы в соответствии с условиями Контракта;

    - Проводить экспертизу соответствия качества выполняемых работ требованиям, установленным Контрактом, своими силами или путём привлечения экспертов, экспертных организаций;

    - Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Контрактом и (или) законодательством Российской Федерации.

  - Заказчик обязан:

    - Обеспечить приёмку представленных Подрядчиком результатов работы по Контракту;

    - Оплатить выполненную по Контракту работу после подписания документа о приёмке.

  - Подрядчик вправе:

    - Требовать от Заказчика приёмки результатов выполнения работы;

    - Требовать от Заказчика оплаты принятой без замечаний работы;

    - Запрашивать у Заказчика информацию, необходимую для выполнения Контракта;

    - Требовать возмещения убытков, причинённых Подрядчику по вине Заказчика в ходе исполнения Контракта;

    - Подрядчик вправе привлечь к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков/соисполнителей) обладающих необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных законодательством - разрешением (допуском, лицензией), либо другими документами, подтверждающими их право на выполнение данного вида работ. Подрядчик несёт перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиком.

  - Подрядчик обязан:

    - Назначить ответственное лицо за исполнение Контракта, за качественное производство работ на объекте и сроками выполнения согласно условиям Контракта, за осуществление контроля, технику безопасности в рабочие дни проведения технических совещаний (по согласованию с Заказчиком) для оперативного решения возникающих вопросов.

    - Без увеличения цены выполнить работу в соответствии с условиями Контракта и передать Заказчику ее результаты Заказчику.

    - Использовать материалы для проведения работ согласно условиям контракта.

    - Своими силами и за свой счёт, в срок, определённый Заказчиком, устранять допущенные недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий Контракта;

    - Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность её завершения в срок;

    - Предоставлять по запросам Заказчика иную информацию о ходе исполнения Контракта;

    - Обеспечить в ходе выполнения работ соблюдение необходимых мероприятий по охране труда и экологической безопасности, правил дорожного движения согласно нормативной документации, действующей на территории РФ;

    - Обеспечить систематическую уборку участка работ;

    - Сохранять конфиденциальность информации, относящейся к ходу исполнения Контракта и полученным результатам;

    - Предоставлять своевременно достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта;

    - Извещать Заказчика письменно, за 24 часа до начала приёмки, о готовности ответственных конструкций и скрытых работ (при их наличии). Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приёмки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования скрытых работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика, в случае, когда он не был информирован об этом, по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счёт вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить её за свой счёт.

    - При проведении работ необходимо учитывать наличие в зоне производства работ, движение автомобильного транспорта, пешеходного движения. В связи с чем, зону производства работ оборудовать ограждающими устройствами, соответствующими дорожными знаками (при необходимости).

    - Подрядчик обязан при производстве Работ принимать все необходимые меры для предотвращения нанесения материального ущерба сооружениям и помещениям, иному имуществу Заказчика, находящихся на территории проведения Работ, выполнения санитарных, противопожарных, взрывобезопасных, требований по охране труда и иных мер безопасности. Ответственность за любые нарушения мер безопасности, а также за последствия этих нарушений несёт Подрядчик.

Подрядчик обязан гарантировать освобождение Заказчика от любой ответственности, от уплаты сумм по всем претензиям, требованиям и судебным искам и от всякого рода расходов, связанных с увечьем и несчастными случаями, в том числе со смертельным исходом в процессе выполнения Работ Подрядчиком по настоящему контракту.

В случае возникновения претензий, требований и судебных исков к Подрядчику со стороны третьих лиц независимо от их характера, Заказчик не несёт по ним ответственности. Ответственность за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу третьих лиц и окружающей природной среде, возникших в ходе выполнения Работ, несёт Подрядчик.

    - В случаях, предусмотренных законодательством, иметь соответствующие разрешения (допуски, лицензии), либо иные документы, подтверждающие право на выполнение данного вида работ.

    - Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Контрактом.

4. Сроки выполнения работ по Контракту

  - Сроки выполнения работ: с даты заключения контракта по «30» сентября 2025 г.

4.2. Подрядчик вправе выполнить весь объем Работ, предусмотренный контрактом, досрочно с письменного согласия Заказчика. В случае досрочного выполнения Работ без письменного согласия Заказчика, Подрядчик не вправе требовать досрочной оплаты за выполненные Работы.

4.3. Работы должны быть выполнены в соответствии с графиком выполнения работ – Приложение № 4 к настоящему Контракту.

4.4. Сроки выполнения работ указаны в Приложение № 4 к настоящему Контракту.

- Порядок сдачи и приёмки работ

## 5.1. Сдача результата выполненных работ осуществляется  Подрядчиком после фактического выполнения работ, предусмотренных Контрактом, в соответствии с установленным порядком, действовавшим на дату его заключения. Одновременно с передачей результата выполненных работ Подрядчик передаёт Заказчику  3 (три) экземпляра подписанного со своей стороны акта сдачи-приёмки выполненных работ.

Подрядчик обязан своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении контракта, а также предоставить заказчику результаты выполнения работ предусмотренных контрактом. Заказчик вправе отказаться от приёмки результата работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его использования для указанной в настоящем Контракте цели и влияют на качество работ.

5.2. Сдача результата выполненных Подрядчиком работ и приёмка его Заказчиком оформляются актом сдачи-приёмки  выполненных работ, подписанным обеими сторонами.

Подрядчик по окончанию выполнения работ направляет в адрес Заказчика извещение (уведомление) о готовности работы к сдаче и весь необходимый комплект документов:

- акт о приёмке выполненных работ формы КС-2 (И/ИЛИ иные документы в соответствии с требованиями Законодательства РФ);

- справка формы КС-3 (И/ИЛИ иные документы в соответствии с требованиями Законодательства РФ);

- счёт, счёт–фактура (при наличии).

- Акты на скрытые работы (при наличии скрытых работ);

- надлежащим образом заверенные копии сертификатов на используемые товары и/или материалы (при наличии таких товаров и/или материалов);

- исполнительная документация в соответствии с требованиями законодательства РФ (в случае, если на данные работы требуется исполнительная документация);

- И/ИЛИ иные документы в соответствии с требованиями настоящего Контракта и/или Законодательства РФ.

  - Заказчик вправе создать приёмочную комиссию, состоящую из не менее пяти человек, для проверки соответствия качества работ требованиям, установленным настоящим Контрактом.

  - Заказчик в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента поступления от Подрядчика извещения (уведомления) осуществляет приёмку выполненных работ на соответствие объёму и качеству, рассматривает и подписывает в этот же срок документы о приёмке или направляет мотивированный отказ.

Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к её проведению могут привлекаться эксперты или экспертные организациями на основании контрактов, заключённых в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

  - В случае обнаружения недостатков в объёме и качестве выполненных работ Заказчик не подписывает документы о приёмке и направляет Подрядчику уведомление о недостатках выполненных работ. Подрядчик в установленный в уведомлении срок обязан устранить все допущенные нарушения. Приёмка выполненных работ и подписание документов о приёмке осуществляется после устранения Подрядчиком всех недостатков.

  - В случае если Подрядчик не согласен с предъявленными Заказчиком требованиями в отношении недостатков в результате выполненных работ, Подрядчиком в течение 3 (трёх) календарных дней с момента получения от Заказчика уведомления о недостатках выполненных работ должна быть назначена экспертиза, расходы на проведение которой несёт Подрядчик.

  - До приёмки результата работ риск повреждения или утраты результата работ, материалов, оборудования, конструкций и иных средств, используемых при исполнении настоящего Контракта, несёт Подрядчик. После приёмки результата работ риск его повреждения или утраты несёт Заказчик, кроме случаев, когда такое повреждение либо утрата явились следствием недостатков работ, обнаруженных в течение гарантийного срока.

- Обеспечение исполнения контракта

6.1. Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона №44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счёт, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона №44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьёй 95 Федерального закона №44-ФЗ.

6.2. Размер обеспечения исполнения контракта составляет 0,5% от цены, по которой заключается настоящий Контракт, что составляет _________________рублей_____копеек.

6.3. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта стало недействительным или стало ненадлежащим, поставщик (подрядчик, исполнитель) обязуется не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) о необходимости предоставить соответствующее обеспечение - предоставить Заказчику иное надлежащее обеспечение исполнения Контракта.

6.4. В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона №44-ФЗ.

6.5. Возврат Заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) денежных средств, внесённых в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта в соответствии с частями 7, 7.1 и 7.2 статьи 96 Федерального закона №44-ФЗ. При этом срок возврата заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) таких денежных средств не должен превышать 30 дней с даты исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом.

6.6. В случае если поставщик (подрядчик, исполнитель) в ходе исполнения контракта были нарушены обязательства, предусмотренные настоящим Контрактом, Заказчик возвращает обеспечение в установленный п. 6.5. настоящего Контракта срок за вычетом суммы штрафных санкций, предусмотренных настоящим Контрактом.

6.7. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона №44-ФЗ. За каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, начисляется пеня в размере, определённом в порядке, установленном в соответствии с частью 7 статьи 34 Федерального закона №44-ФЗ.

6.8. В случае предоставления нового обеспечения исполнения контракта в соответствии с частью 30 статьи 34, пунктом 9 части 1 статьи 95, частью 7 статьи 96 Федерального закона №44-ФЗ возврат независимой гарантии заказчиком гаранту, предоставившему указанную независимую гарантию, не осуществляется, взыскание по ней не производится.

7. Обеспечение гарантийных обязательств, гарантийный срок.

7.1. Гарантийный срок на выполненные работы указан в настоящем Контракте и(или) Приложениях к нему.

7.2. Поставщик (подрядчик, исполнитель) до оформления документа о приёмке предоставляет обеспечение гарантийных обязательств в размере 5% от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 
388 433 (триста тридцать восемь тысяч четыреста тридцать три) рубля 09 копеек (могут обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона №44-ФЗ, или внесение денежных средств на указанный заказчиком счёт, на котором в соответствии с законодательством РФ учитываются операции со средствами, поступающими заказчику).

7.3. Способ обеспечения гарантийных обязательств, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона №44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьёй 95 Федерального закона №44-ФЗ.

7.4. Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.

7.5. Срок возврата Заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) денежных средств, внесённых в качестве обеспечения гарантийных обязательств при надлежащем исполнении гарантийных обязательств не должен превышать 30 дней с даты окончания гарантийного срока, предусмотренного настоящим контрактом.

7.6. Оформление документа о приёмке  поставленного товара, выполненной работы (её результатов), оказанной услуги осуществляется после предоставления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обеспечения гарантийных обязательств в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ в порядке и в сроки, которые установлены настоящим Контрактом.

8.Ответственность сторон

8.1. За неисполнение или ненадлежащие исполнение обязательств по настоящему контракту Стороны несут предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации ответственность.

Определение размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042.

8.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 7.3 – 7.4. настоящего Контракта):

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

8.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключённым по результатам определения подрядчика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

8.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком, обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

8.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

8.6. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

8.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

8.8. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трёхсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

8.9. В случае просрочки исполнения подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

8.10. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трёхсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объёму обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

8.11. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

- Форс-мажорные обстоятельства

9.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: пожара, наводнения, землетрясения, войны, военных действий, блокады, эмбарго, общих забастовок, запрещающих (либо ограничивающих) актов властей, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

9.2.Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по настоящему Контракту, обязана немедленно (в течение 3 (трёх) дней) известить другую Сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Несвоевременное извещение об этих обстоятельствах лишает соответствующую сторону права ссылаться на них в будущем.

9.3.Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне Контракта, не выполнившей свои обязательства по Контракту.

9.4.Если обстоятельства и их последствия будут длиться более 1 (одного) месяца, то Стороны вправе расторгнуть Контракт. В этом случае ни одна из Сторон не имеет права потребовать от другой Стороны возмещения убытков.

10.Порядок разрешения споров

10.1.Все разногласия и споры, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Контракта, подлежат предварительному разрешению путём переговоров. В случае если стороны не придут к соглашению, спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Республики Крым области.

10.2.При возникновении между Сторонами спора по поводу дефектов выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора путём двусторонних переговоров, по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на проведение экспертизы несёт сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий муниципального контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Муниципальным заказчиком, несёт Подрядчик. В случае если экспертиза назначена по соглашению Сторон, расходы на проведение экспертизы Стороны несут в равных долях.

- Изменение и расторжение Контракта

11.1. Все изменения и дополнения к Контракту действительны, если совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Контракта.

11.2. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, а также в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством в порядке, предусмотренном ч. 8 - 11, 13 - 19, 21 - 23 и 25 статьи 95 Федерального закона №44-ФЗ.

Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта при существенном нарушении условий исполнения Контракта Подрядчиком:

- задержки Подрядчиком начала работ более чем на 10 дней, по причинам, не зависящим от Заказчика;

- нарушения Подрядчиком условий контракта, ведущих к снижению качества работ;

- нарушения общего срока выполнения работ по контракту более чем на 10 дней.

- нарушения сроков выполнения работ, установленных Графиком выполнения работ (Приложение № 4 к Контракту) более чем на 10 дней.

Заказчик в соответствии с ч.10 ст.95 Федерального закона №44-ФЗ вправе провести экспертизу выполненной работы, с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с частью 8 ст. 95 Федерального закона №44-ФЗ.

При расторжении контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта другая сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесённого ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

11.3. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случае, предусмотренном частью 15 статьи 95 Федерального закона №44-ФЗ.

11.4. Изменение существенных условий контракта при его исполнении допускается по соглашению сторон в случаях, предусмотренных Федеральным законом №44-ФЗ

11.5. Изменение существенных условий контракта не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом №44-ФЗ.

11.6. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть контракт, если подрядчик, чье членство в СРО обязательно, будет исключён из неё (п. 3 ст. 450.1 ГК РФ, ч. 9 ст. 95 Закона N 44-ФЗ).

- Охрана Объекта

12.1. Подрядчик в процессе выполнения работ осуществляет охрану находящихся на Объекте материалов, материальных ценностей, в том числе строительных машин, механизмов.

12.2. Контроль за всеми поступающими на Объект материальными ценностями и вывозом их с Объекта осуществляет Подрядчик.

- Срок действия Контракта

13.1.Контракт вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по Контракту (по 31.12.2025 г., а в части возмещения убытков, выплаты неустойки, исполнения гарантийных обязательств – до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту, в части оплаты не более чем в течение 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком документов о приёмке).

- Прочие условия

14.1Все приложения к Контракту являются его неотъёмной частью.

14.2  К Контракту прилагается:

- Приложение №1 (Сметная документация);

- Приложение № 1.1 (Акт, утверждённый застройщиком или техническим Заказчиком и содержащий перечень дефектов оснований, строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения с указанием качественных и количественных характеристик таких дефектов).

- Приложение № 2 (Описание объекта закупки);

- Приложение № 3 (Смета контракта);

- Приложение № 4 (График выполнения работ);

- Приложение № 5 (Гарантийные сроки).

14.3 В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских реквизитов Стороны, она письменно извещает об этом другую Сторону в течение пяти рабочих дней с даты такого изменения.

14.4. При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается выполнение работы, качество, технические характеристики которой являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими характеристиками, указанными в Контракте.

14.5. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

14.6.В случае перемены Заказчика по контракту права и обязанности Заказчика по такому Контракту переходят к новому заказчику в том же объёме и на тех же условиях.

14.7.При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплачивать и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей прямо или косвенно любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

14.8. Настоящий Контракт заключён в электронной форме в порядке, предусмотренном ст. 51 Федерального закона №44-ФЗ. Дополнительно Стороны вправе оформить настоящий Контракт в письменном виде в 2 (двух) экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

14.9.Положения настоящего Контракта об обеспечении исполнения контракта, включая положения о предоставлении такого обеспечения с учётом положений статьи 37 Федерального закона № 44ФЗ, об обеспечении гарантийных обязательств (при наличии) не применяются в случаях указанных в части 8 статьи 96 Федерального закона № 44ФЗ.

- Адреса места нахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон

| 13.1. ЗАКАЗЧИК: Администрация Тенистовского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым Юридический и почтовый адрес: 298462, Республика Крым, Бахчисарайский р-н, с. Мостовое, ул. Пашкевича, д. 6б ИНН 9104001365 КПП 910401001 ОГРН 1149102068411 КС 03231643356044257500 ЕКС 40102810645370000035 Банк ОТДЕЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКА КРЫМ БАНКА РОССИИ//УФК по Республике Крым г. Симферополь БИК 013510002 e-mail: tenistoesovet@mail.ru Председатель Тенистовского сельского совета - глава администрации Тенистовского сельского поселения _____________________/А.А. Устименко/ М.П. | 13.2. ПОДРЯДЧИК: Юридический и почтовый адрес: ______ __________________________________ __________________________________ __________________________________ ИНН____________ КПП ___________ ОГРН __________ р/с _______________________ к/с _______________________ Банк: _____________________ __________________________ БИК ___________ Телефон: _________________ e-mail: ____________________ _______________________/________/ М.П. |
| --- | --- |

Приложение № 1

к проекту Контракта

Сметная документация

| Подрядчик: ________________ / / М.П. | Заказчик: ________________ / / М.П. |
| --- | --- |

Приложение № 1.1

к проекту Контракта

Акт, утверждённый застройщиком или техническим Заказчиком и содержащий перечень дефектов оснований, строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения с указанием качественных и количественных характеристик таких дефектов

Примечание: в случае разночтения сметной документации с настоящим актом – необходимо руководствоваться сметной документацией.

| Подрядчик: ________________ / / М.П. | Заказчик: ________________ / / М.П. |
| --- | --- |

Приложение № 2

к проекту Контракта

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

      - Наименование объекта закупки: Выполнение работ по капитальному ремонту водоснабжения и канализации на территории общежития расположенного по адресу: Республика Крым, р-н Бахчисарайский, с Тенистое, ул. Ленина, 15(далее – работы).

      - Сроки выполнения работ: с даты заключения контракта по «30» сентября 2025 г.

      - Место выполнения работ: Российская Федерация, Республика Крым, р-н Бахчисарайский, с. п. Тенистовское, с Тенистое, ул. Ленина, д. 15

      - Условия выполнения работ:

Подрядчик должен выполнить работы в соответствии с проектно-сметной документацией.

Выполнение работ производится в соответствии с требованиями, установленными соответствующими нормативными документами, нормами и действующим законодательством к видам работ, являющихся объектом закупки.

Качество работ и технология их выполнения должна соответствовать положениям строительных норм и правил по видам работ, являющихся объектом закупки.

Материалы и оборудование, используемые при выполнении работ, их качество и комплектация должны соответствовать требованиям действующих государственных стандартов (ГОСТов), САНПиНам, ТУ, требованиям иных нормативных документов, а также требованиям действующего законодательства Российской Федерации, что должно подтверждаться наличием у Подрядчика соответствующих документов (сертификаты качества, сертификаты соответствия, сертификаты пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологические заключения и т.п.). Материалы, не подлежащие сертификации, должны иметь декларацию о соответствии, при наличии такого требования в законодательстве РФ.

Используемые при выполнении работ товары (материалы, изделия и комплектующие) должны быть новыми (не бывшими ранее в употреблении, ремонте, в том числе не восстановленными, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), технически исправны, не иметь дефектов изготовления, сборки, дефектов конструкций, используемых материалов, дефектов функционирования, должны быть пригодны для использования на объекте, учитывая специфику деятельности. чия в сметной документации материалов и (или) оборудования с указанием производителя и (или) товарного знака допускается при выполнении работ использование материалов и (или) оборудования, имеющих иные товарные знаки и (или) других производителей, при условии соответствия предлагаемых материалов и (или) оборудования установленным в настоящем Техническом задании показателям.

| Подрядчик: ________________ / / М.П. | Заказчик: ________________ / / М.П. |
| --- | --- |

Приложение № 3

к проекту Контракта

Смета контракта

| Подрядчик: ________________ / / М.П. | Заказчик: ________________ / / М.П. |
| --- | --- |

Приложение № 4

к проекту Контракта

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

(во исполнение пп. «б» п. 33 Приказа Минстроя России от 23.12.2019 N 841/пр)

Общий срок выполнения работ: с даты заключения контракта по «31» декабря 2025 г.

| Порядковый номер | Наименование работ | Сроки выполнения работ |
| --- | --- | --- |
|  | Выполнение работ по капитальному ремонту водоснабжения и канализации на территории общежития расположенного по адресу: Республика Крым, р-н Бахчисарайский, с Тенистое, ул. Ленина, 15 | с даты заключения по «30» сентября 2025 г. |

| Подрядчик: ________________ / / М.П. | Заказчик: ________________ / / М.П. |
| --- | --- |

Приложение № 5

к проекту Контракта

ГАРАНТИЙНЫЕ СРОКИ

Гарантийный срок на результат работ устанавливается сроком на 5 лет со дня приёмки заказчиком результата работ, а в случае досрочного расторжения контракта - со дня, с которого контракт в соответствии с законодательством Российской Федерации считается расторгнутым.

Подрядчик гарантирует выполнение всех Работ в полном объёме, предусмотренном в сметной документации, полученной Подрядчиком от Заказчика, и в настоящем Контракте, в сроки, определённые настоящим Контрактом, и действующими нормами Российской Федерации, соответствие качества используемых строительных и отделочных материалов, оборудования и комплектующих изделий сметной документации, строительным нормам и правилам.

- Гарантийный срок на качество смонтированного в ходе выполнения работ оборудования начинается от даты подписания акта и составляет срок, равный гарантийному сроку, предоставляемому изготовителем соответствующего оборудования.

- Течение гарантийного срока прерывается на период устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков, ответственность за которые несёт Подрядчик.

| Подрядчик: ________________ / / М.П. | Заказчик: ________________ / / М.П. |
| --- | --- |

Приложение	№1

к	извещению	о	проведении закупки выполнение Капитального ремонта: «Капитальный ремонт водоснабжения и канализации на территории общежития расположенного по адресу: Республика Крым, р-н Бахчисарайский, с Тенистое, ул. Ленина,15)»

На бланке участника закупки

________

на N ____ от _______

Дата, исх. номер

Заказчик:

Администрация Тенистовского сельского поселения

Бахчисарайского района Республики Крым

Адрес заказчика: 298452, Республика Крым, Бахчисарайский р-н,

с. Тенистое, ул. Заречная, д. 15

«Капитальный ремонт  (Капитальный ремонт водоснабжения и канализации на территории общежития расположенного по адресу: Республика Крым, р-н Бахчисарайский, с Тенистое, ул. Ленина,15)»

Изучив извещение о проведении закупки на право заключения вышеупомянутого контракта, технические требования и проект контракта, а также применимые к данной закупке нормы действующего законодательства и  иные нормативно правовые акты, сообщаем о себе

|  |  |  | следующие сведения: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование |  | юридического |  |  |  |  |
| лица/фирменное наименование (при |  |  |  |  |  |  |
| наличии), | организационно |  | правовая |  |  |  |
| форма |  |  |  |  |  |  |
| Почтовый адрес (место нахождения), |  |  |  |  |  |  |
| юридический адрес (для юр. лиц) |  |  |  |  |  |  |
| Наименование должности, Ф.И.О. |  |  |  |  |  |  |
| руководителя, уполномоченного лица |  |  |  |  |  |  |
| (для юридического лица) и главного |  |  |  |  |  |  |
| бухгалтера |  |  |  |  |  |  |
| Номер контактного телефона |  |  |  |  |  |  |
| Адрес электронной почты |  |  |  |  |  |  |
| ИНН участника закупки |  |  |  | Указать ИНН непосредственно организации |  |  |
| ИНН | учредителей, |  | членов | Обращаем внимание!!! Необходимо указать |  |  |
| коллегиального |  | исполнительного |  | Ф.И.О. лица ( учредителя)– ИНН |  |  |
| органа, лица, исполняющего функции |  |  |  | Ф.И.О. лица ( учредителя)– ИНН |  |  |
| единоличного исполнительного органа |  |  |  | … ( всех лиц и организаций) |  |  |
| участника запроса котировок |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ф.И.О. лица ( директора)– ИНН |  |  |
|  |  |  |  | Ит.д. |  |  |
| Банковские реквизиты |  |  |  | р/с | банк |  |
|  |  |  |  | к/с | БИК |  |

ОКПО/ОКТМО

Дата постановки на налоговый учет

В обязательном порядке прикрепляется выписка из ЕГРИП (ЕГРЮЛ)

1.Сообщаем о согласии участвовать в закупке на условиях, установленных в указанных выше документах, и о нашем соответствии единым требованиям к участникам закупки в соответствии с

действующим законодательством. Настоящей заявкой на участие в закупке подтверждаем соответствие требованиям ст. 31 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ:

Декларация о соответствии участника закупки требованиям, установленным пунктами 3 - 9 части 1 статьи 31 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон), которой участник закупки декларирует:

- непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

- отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

- отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

- участник закупки - юридическое лицо, которое в течение 2 лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

- обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности;

- отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками

закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц

- участник закупки не является офшорной компанией

- отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации

Обращаем внимание, что подтверждение соответствия требованиям выше предоставляется в виде декларации в произвольной форме

2 .Также подтверждаем отсутствие в предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ реестре недобросовестных Поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки – юридическом лице, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки.

3.Предложение о цене контракта составляет:

|  | № |  |  |  |  |  | Единица |  | Значение |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Наименование показателя |  |  |  | (цифрами и |  | Примечание |  |  |
|  | п/п |  |  |  |  |  | измерения |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | прописью) |  |  |  |  |

Цена контракта (с учетом всех

налогов, сборов и других

1.	обязательных платежей в	руб.

соответствии с действующим

законодательством Российской

Федерации)

  - Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в извещении о проведении закупки и техническими требованиями, влияющими на стоимость поставки товара (выполнения работ, оказания услуг), и не имеем к ним претензий. С условиями, порядком и сроком оплаты согласны.

  - Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера

- взаимодействия с заказчиком нами уполномочен _______________________________ .

(указать Ф.И.О. полностью, должность и контактную информацию уполномоченного лица, включая телефон, факс (с указанием кода), адрес)

Все сведения о проведении закупки  просим сообщать указанному уполномоченному лицу.

- Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу:_____________________.

- Подтверждение опыта работы на территории Республики Крым.

- Согласие (подтверждение) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг.

- Согласие на предоставление заверенных должным образом документов при заключении контракта (уставы, доверенности, выписки и т.д. в зависимости от условий контракта)

- Подтверждение соответствия ст. 14 Закона 44-ФЗ, если правительством РФ установлены ограничения к предмету закупки.

Участник закупки/

уполномоченный представитель	_________________ (Ф.И.О.)

(должность, Фамилия И.О., основание и реквизиты документа, подтверждающие полномочия соответствующего лица на подпись заявки)

Порядок подачи заявки на участие закупке: заявка на участие в закупке представляется заказчику в порядке, месте и сроки, которые устанавливаются в извещении о проведении закупки.

Для подачи заявки на участие в закупке в письменной форме участнику необходимо направить (передать) конверт с заявкой по адресу, указанному в извещении о проведении закупки.

Конверт с заявкой должен быть запечатан таким образом, чтобы просмотреть содержание заявки до вскрытия такого конверта было невозможно. Целесообразно указать на конверте с заявкой информацию о закупке, на участие в котором она подается (наименование, номер закупки при наличии) . Например:

«Заявка на участие в закупке ____________» (наименование закупки).

«НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО «_» ч. «_»м.	«____» ____________ 20_____ года» (с указанием времени и

даты вскрытия конвертов)

«Наименование заказчика - организатора»